Bydgoszcz, 24.03.2017 r.

Sprawa Nr : MCK.DAG.216.I.202.2017

Z A P R O S Z E N I E

do złożenia oferty

na wykonanie dokumentacji projektowej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla Pałacu Nowego w Ostromecku w ramach dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie”.

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana*)

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na realizację zadania inwestycyjnego w postaci wykonania prac remontowo-budowlanych w Pałacu Nowym w Ostromecku.

- Zakres opracowania obejmuje w szczególności:

- wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych w zakresie niezbędnym dla  fragmentów  budynku wymagających naprawy;

- sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków;

- uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego i wykonawczego;

- uzyskanie prawomocnych pozwoleń na prowadzenie robót;

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich z podziałem na działy zgodnych z niżej podanym wykazem planowanych prac;

- zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi pracami;

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

- Do obowiązków wykonawcy należy także:

- uszczegółowienie i uzgodnienie zakresu projektu opisanego w załączniku nr 1 do zaproszenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

- uzyskanie niezbędnych decyzji na wykonanie robót;

- przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego;

- Kod CPV : 71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego.

2. Termin realizacji

Dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia należy wykonać w terminie 4 miesięcy, tj. 120 dni od dnia zawarcia umowy.

3.  Okres gwarancji: nie krótszy niż 60 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji przez Zamawiającego, lecz nie krócej niż do końca zakończenia wszystkich robót budowlanych objętych projektem.

4. Warunki płatności: do 30 dni od dnia wykonania zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru dokumentacji i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT,

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

1) Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub złożenie oferty wariantowej  przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę.

2) Ofertę należy złożyć w języku polskim, na Formularzu oferty (załącznik nr  2 do zaproszenia) w  wersji  elektronicznej na adres ewa.pietrzykowska@mck-bydgoszcz.pl z dopisanym w temacie znakiem sprawy:  MCK.DAG.216.I.202.2017 „oferta na wykonanie dokumentacji projektowej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla Pałacu Nowego w Ostromecku w ramach dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie”.

3) Oferta i wszystkie załączone dokumenty sporządzane lub wypełnione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

4) W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika  do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (skan), określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5) W postępowaniu mogą wziąć  udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna, że wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu obiektów zabytkowych, jeżeli:

- wykaże iż wykonał  dokumentację projektową obiektu zabytkowego o powierzchni min. 2000m² w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie;

- wykaże iż posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu liczone w pełnych latach;

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –

ba) Zamawiający uzna, że wykonawca  spełnia warunek udziału  w postępowaniu jeśli wykaże iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności:

- architektonicznej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,

- instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2016 r. poz. 290 ze zm.) bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

bb) Zamawiający uzna, że wykonawca  spełnia warunek udziału  w postępowaniu jeśli wykaże iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi oprócz w/w uprawnień wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę .

bc) Zamawiający uzna, że wykonawca  spełnia warunek udziału  w postępowaniu jeśli wykaże iż dysponuje do projektowania  przedmiotowej dokumentacji osobami posiadającymi doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej na obiektach zabytkowych.

Ocena powyższych warunków nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń  złożonych do oferty.

6) Termin składania ofert  do dnia 30.03.2017 r. godz. 12:00.

7) Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz oferty – wzór załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia;

- inne dokumenty -  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu rejestrowego przed podpisaniem umowy;

- wykaz usług potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 5a tiret 1-2 niniejszego zaproszenia – wzór załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia;

- wykaz osób na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 5b  ba)  i bb)niniejszego zaproszenia -  wzór załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia wraz z uprawnieniami i zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego;

- wykaz osób na potwierdzenie na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 5b  bc) wzór załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.

6. Ocena ofert:

1) Kryteria oceny ofert

- cena -  50%

- termin wykonania zamówienia liczony w dniach  - 50%

2) Sposób oceny ofert

- Oferta z najniższą ceną całkowitą otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:

Najniższa zaoferowana cena

Ocena oferty X = --------------------------------------------- x 50% x 100

Cena badanej oferty X

Ocena oferty X wyrażona zostanie w punktach, przy czym 1% oznacza 1 pkt. Za najkorzystniejszą w ramach w /w kryterium uznana zostanie oferta z najkorzystniejszą ceną ofertową brutto.

- Najkrótszy termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:

Najkrótszy termin wykonania dokumentacji projektowej

wraz  z uzyskaniem pozwolenia na budowę liczony w dniach

Ocena oferty X = --------------------------------------------- x 50% x 100

zaoferowany termin wykonania dokumentacji projektowej

wraz  z uzyskaniem pozwolenia na budowę liczony w dniach badanej oferty X

Ocena oferty X wyrażona zostanie w punktach, przy czym 1% oznacza 1 pkt. Za najkorzystniejszą w ramach w /w kryterium uznana zostanie oferta z najkrótszym terminem wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę liczony w dniach.7. Oferty nie spełniające powyższych warunków, przedstawiając nieprawdziwe dane  nie będą przez  Zamawiającego rozpatrywane. Zamawiający dopuszcza możliwość wyjaśniania oferty w szczególności w przypadku powstałych w ofercie wątpliwości, poprawienia omyłek rachunkowych.

8. W przypadku złożenia ofert równorzędnych (posiadających tę samą cenę), Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej lub przeprowadzić negocjacje a następnie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy którego oferta będzie zawierała najniższą cenę  spośród złożonych ofert. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. W przypadku gdy oferta wybranego wykonawcy będzie wyższa niż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, zamawiający dopuszcza negocjowanie ceny  najkorzystniejszej oferty do wartości co najmniej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

10. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w terminie do 5 dni od daty wyłonienia Wykonawcy.

11. Wykonawca pozostaje związany ofertą w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert (termin składania jest dniem otwarcia).

12. Złożenie Zaproszenia do składania ofert lub zapytania ofertowego w innej formie, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w znaczeniu prawa cywilnego i nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy.

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania uzasadnienia.

14. Integralną część zapytania stanowi:

  - Załącznik nr 1 – Opis  przedmiotu zamówienia

  - Załącznik nr 2 – Formularz oferty

  - Załącznik nr 3 – Wykaz osób

  - Załącznik nr 4 – Wykaz osób

  - Załącznik nr 5 – Wykaz osób

  - Załącznik nr 6 - Projekt umowy

15. Osoba uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Ewa Pietrzykowska – email: ewa.pietrzykowska@mck-bydgoszcz.pl

Zatwierdził

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Marzena Matowska

Załącznik nr 1 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

dotyczący wykonania dokumentacji projektowej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla Pałacu Nowego w Ostromecku

  - Opis przedmiotu zamówienia dotyczy  opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na realizację zadania inwestycyjnego w postaci wykonania prac remontowo-budowlanych  w Pałacu Nowym w Ostromecku.

- Zakres opracowania obejmuje w szczególności:

- wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych w zakresie niezbędnym dla  fragmentów  budynku wymagających naprawy;

- sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków;

- uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego i wykonawczego przez Zamawiającego;

- uzyskanie prawomocnych pozwoleń na prowadzenie robót;

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich z podziałem na działy zgodnych z niżej podanym wykazem planowanych prac;

- zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi pracami.

- Wykaz planowanych prac remontowo-budowlanych:

- Remont dachu – w celu likwidacji przecieków dach wymaga naprawy

następujących elementów:

- uszkodzeń połaci dachowej pokrytej gontami bitumicznymi firmy TEGOLA

- powleczonych folią miedzianą,

- naprawy kominów z jednoczesnym uszczelnieniem styków z połacią dachową,

- uszczelnienia świetlików dachowych z wymianą szyb na pakiety jedno- lub

- dwukomorowe,

- likwidacji skutków zacieków konstrukcji drewnianej dachu,

- naprawy i konserwacji dachowych gzymsów drewnianych.

- Remont łazienek – przy pokojach gościnnych konieczna jest wymiana posadzek w łazienkach z naprawą izolacji przeciwwilgociowych wraz z wymianą syfonów odpływowych brodzików.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – ściany piwnic, w miejscach występowania wilgoci, wymagają wykonania izolacji poziomych metodą iniekcji wraz z naprawą tynków wewnątrz pomieszczeń piwnicznych oraz izolacji pionowych zewnętrznych powłokowych z likwidacją opasek betonowych wokół pałacu i zastosowania zasypki filtracyjnej ocieplającej.

- Wymiana instalacji elektrycznej w ciastkarni i kuchni – istniejąca instalacja jest częściowo niesprawna i nie spełniająca obecnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.

- Modernizacja wentylacji mechanicznej w kuchni – obecnie istniejąca wentylacja jest niewystarczająca i zapachy z kuchni rozchodzą się po pomieszczeniach ogólno dostępnych pałacu. Konieczna jest nowa wentylacja mechaniczna wyprowadzona z nad patelni i kotłów ponad połać dachową.

- Renowacja stolarki elewacyjnej okiennej i drzwiowej – wymagana jest naprawa elementów uszkodzonych, w tym uszczelek, usunięcie starej farby, szpachlowanie i malowanie, wymiana pakietów szybowych nie spełniających wymogów izolacyjności cieplnej, przeprowadzenie regulacji okuć.

- Taras nad salą balową – wymaga wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej,  nowego odwodnienia liniowego, ponownego wykonania warstw wierzchnich, naprawy balustrady oraz likwidacji zawilgocenia ściany pałacu przylegającej do tarasu.

- Taras ośmiokątny – wymaga ponownego wykonania warstw wierzchnich z odpowiednimi spadkami dla odprowadzenia wody opadowej oraz naprawy i renowacji drewnianej konstrukcji wraz z balustradą i pergolą.

- Taras wejściowy podpiwniczony od strony zachodniej – wymaga izolacji ścian przyziemia, nowej izolacji przeciwwilgociowej, nowego odwodnienia liniowego, naprawy balustrady wraz z tralkami i gzymsami, ułożenia na nowo płyt tarasowych z odpowiednimi spadkami oraz uszczelnienia spoin schodów kamiennych.

- Naprawa fragmentów uszkodzonych elewacji – wymaga uzupełnienia ubytków  tynku oraz ich malowania.

- Taras pergoli północnej (małej) wraz z jej konstrukcją i sanitariatami – wymaga nowej izolacji przeciwwilgociowej oraz nowych warstw wierzchnich, renowacji i odnowienia konstrukcji drewnianej, a także remontu sanitariatów znajdujących się pod pergolą.

- Taras pergoli południowej (dużej) wraz z jej konstrukcją – wymaga nowej izolacji przeciwwilgociowej oraz nowych warstw wierzchnich, renowacji i odnowienia konstrukcji drewnianej.

- Remont oranżerii – wymaga remontu ściany murowanej oraz posadzki wraz z izolacjami przeciwwodnymi ścian zewnętrznych.

- Wejście od strony parku na taras ogrodowy – wymaga izolacji ścian, naprawy tynku, odtworzenia detali architektonicznych oraz uszczelnienia spoin schodów kamiennych.

- Wykonanie kompleksowej kanalizacji deszczowej – odprowadzającej wodę opadową od budynku, szczególnie od strony zachodniej. Obecnie woda deszczowa odprowadzana jest rurami spustowymi na powierzchnię terenu przy budynku i wsiąka w ziemię, zawilgacając ściany piwnic.

- Naprawa nawierzchni drogi od strony wjazdu – wymaga zdjęcia wierzchniej warstwy i ułożenia nowej z odpowiednio dobranej mieszanki kruszyw filtrującej wody opadowe.

- Remont altanki od strony wjazdu – wymaga niezbędnych napraw tynkarskich i poprawek malarskich na murkach zewnętrznych i ścianach altanki.

- Remont pokoi  - zawilgoconych z powodu nieprawidłowej izolacji przeciwwilgociowej.

- Wykonania nowej bramy wjazdowej głównej i furtki wejściowej – oraz montażu mechanizmów otwierania i zamykania zdalnego wraz z automatyką.

- Rozbudowa instalacji monitoringu – dotyczy to zarówno instalacji wewnątrz pomieszczeń Pałacu Nowego jak i terenu wokół.

4. Zlecona dokumentacja musi zawierać:

- Projekt budowlano-wykonawczy z opisem technicznym,

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Dokumentację należy wykonać

- zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca projektu będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Dokumentację należy wykonać: - wersja papierowa 6 egz. + 2 egz.  na płytach CD w formacie  pdf.

- Dla realizacji zadania zostanie udostępniona dokumentacja archiwalna.

Załącznik nr 2 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8  ustawy PZP

na wykonanie dokumentacji projektowej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla Pałacu Nowego w Ostromecku w ramach dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie”.

- Nazwa oraz adres Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………………………….

REGON …………………………………………………………………………………….

PESEL ……………………………………………………………………………………..

- Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:

  - oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: …………………… zł, słownie:  ………………………………...…………………………………………………………………………………… a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ……………..% za cenę brutto: …………………………………… zł słownie : ……………………………………………………………………..);

  - oferuję termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ………….. dni od dnia zawarcia umowy

- Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

- Akceptuję warunki określone  w załączniku nr 6 do zaproszenia.

- Oświadczam iż spełniam warunki określone w ust. 5 pkt 5 zapytania ofertowego

- Oświadczam iż pozostaję związany/związana przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

  - ……………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………………………….

Miejscowość, ………………………….dnia ……………….

……………….....................……………………………

czytelny podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

………………………………………..

Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 3 do zaproszenia

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

wykonanych  dokumentacji projektowych obiektu zabytkowego o powierzchni min. 2000m² w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie;

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa Zamawiającego | Adres Zamawiającego | Termin realizacji podany wg formuły dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Potwierdzających co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu liczone w pełnych latach

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa Zamawiającego | Adres Zamawiającego | Termin realizacji podany wg formuły dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Miejscowość, ………………………….dnia ……………….

……………….....................……………………………

czytelny podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

………………………………………..

Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zaproszenia

WYKAZ OSÓB

| L.p. | Imię i nazwisko | Posiadane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności: | Nr uprawnień i data wydania | wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę – numer i data ważności zaświadczenia | Rodzaj dysponowania - dysponowanie własne czy podmiotu trzeciego, rodzaj zawartej umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | architektonicznej |  |  |  |
|  |  | instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |  |
|  |  | instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych |  |  |  |

Miejscowość, ………………………….dnia ……………….

……………….....................……………………………

czytelny podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

………………………………………..

Nazwa Wykonawcy											Załącznik nr 5 do zaproszenia

WYKAZ OSÓB

| L.p. | Imię i nazwisko | Posiadane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności: | Posiadane doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej na obiektach zabytkowych - NAZWA ZADANIA - ZAMAWIAJĄCY | Data wykonania dd.mm.rrrr -dd.mm.rrrr - dokumentacji projektowej na obiektach zabytkowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | architektonicznej |  |  |
|  |  | instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |
|  |  | instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych |  |  |

Miejscowość, ………………………….dnia ……………….

……………….....................……………………………

czytelny podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 6 do zaproszenia

UMOWA Nr …...................... (wzór)

zawarta w dniu …............................................ pomiędzy:

Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Marcinkowskiego 12 – 14, 85 056 Bydgoszcz, NIP: 554 031 53 65, Regon: 090221337, wpisanym Księgi rejestrowej instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Miasta Bydgoszczy pod pozycją nr 2, reprezentowanym przez:

Marzenę Matowską – Dyrektora

zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym,

a

….................................................................... z siedzibą w ….............................. przy ul............................,.............., NIP: …..............................., Regon: …..........................................., reprezentowanym przez:

…...................................................... - …...................................

zwanym w dalszej treści Umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy z dnia  ………r., zwaną w dalszej części umowy Ofertą.

§1

PRZEDMIOT UMOWY § 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na: wykonaniu dokumentacji projektowej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla Pałacu Nowego w Ostromecku w ramach dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie”.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania inwestycyjnego na wykonanie prac remontowo-budowlanych

- przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów niezbędnych do wystąpienia o pozwolenie na budowę oraz złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę ze wszystkimi wymaganymi decyzjami i uzgodnieniami, w tym z  decyzją odpowiedniego Konserwatora Zabytków,

- pełnieniu funkcji nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanego projektu w zakresie określonym Ustawą „Prawo budowlane”

- Dokumentacja projektowa określona umową obejmuje:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy z opisem technicznym i informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z „Opisem technicznym zamówienia” oraz „Wytycznymi konserwatorskimi”.

- Zamawiający oświadcza, że obiekt, którego dotyczy dokumentacja projektowa jest wpisany do rejestru zabytków, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić dokumentację projektową i uzyskać decyzję na prowadzenie robót od konserwatora zabytków.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję o pozwolenie na budowę. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszechstronnej pomocy w celu uzyskania przez niego decyzji o pozwolenie na budowę.

- Wykonawca pozyska do projektowania aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500.

- Dokumentację, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 należy wykonać w 6 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie oryginalnych plików Autocad 2010 i 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.

- Przedmiary i kosztorysy należy wykonać w 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie oryginalnych plików kosztorysowych ath i 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót należy wykonać w 2 egz. w wersji elektronicznej w formie edytowalnej i 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.

- Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej w *PDF odpowiadały wersji drukowanej, rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie ………... przy czym z uwagi na terminy prawa administracyjnego i niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy terminu uzyskania ostatecznych decyzji od konserwatora i pozwolenia na budowę do terminu wskazanego wyżej nie wlicza się okresu od złożenia prawidłowo sporządzonych i kompletnych wniosków do dnia w których decyzje w tym przedmiocie staną się ostateczne lub prawomocne (w przypadku zaskarżenia jej do sądu administracyjnego).

- W ramach nadzoru autorskiego, za cenę przedstawioną w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest między innymi do:

- na etapie realizacji inwestycji do dokonania niezbędnych i uzasadnionych zmian

projektowych w dokumentacji zgłoszonych przez uczestników procesu

budowlanego zatwierdzonych przez Zamawiającego

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową

- wizyt średnio 2 razy w miesiącu na budowie w zależności od potrzeb

Zamawiającego w okresie realizacji inwestycji.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z Umową dokumentację projektową w terminie określonym w pust. ………

- Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że sporządzona dokumentacja wykonana została zgodnie z Umową, wytycznymi inwestorskimi, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celów jakim ma służyć

- Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin terenu będącego terenem realizacji inwestycji przed zawarciem Umowy i oświadcza, że jest świadomy zakresu niezbędnych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania Umowy, w szczególności uzyskania pozwoleń na budowę.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny, oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o którym mowa wyżej, stanowią

integralną część protokołu odbioru przedmiotu umowy.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ § 2

      - Zakres i sposób opracowania dokumentacji projektowej musi pozwalać na ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę i  prawidłowe wykonanie  robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

      - Wykonane opracowania projektowe w poszczególnych branżach będą wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne.

      - Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać zgodnie z niniejszą umową, zaproszenia do składania ofert, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa

      - Wykonawca przy sporządzaniu dokumentacji projektowej, o której mowa w niniejszej umowie jest zobowiązany do stosowania przepisów m. in. z ustawy:

- Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 j.t. z późn. zm.)

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164 j.t. z późn. zm.)

- O finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 j.t. z późn. zm.)

- Kodeks cywilny (Dz. U. 2016.380 j.t. z późn. zm.)

- Kodeks karny (Dz. U. 2016.1137 j.t. z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 j.t. z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania prawidłowych kosztów robot budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004.130.1389 j.t. z późn. zm.)

- O ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004.92.880 j.t. z późn.

zm.)

- Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008.25.180 j.t. z

późn. zm.).

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania.

5. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa nie może zawierać rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy dotyczącymi zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.  W wyjątkowym przypadku, uzasadnionym specyfiką przedmiotu zamówienia kiedy nie można byłoby opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i parametrów technicznych, wskazaniu znaku towarowego muszą towarzyszyć słowa „lub równoważny” pod warunkiem

jednoczesnego wskazania głównych parametrów stanowiących o równoważności.

6. Jeżeli, w trakcie realizacji umowy, w wyniku przeprowadzonych ekspertyz, analiz lub badań, wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych opracowań niezbędnych do prawidłowego i kompleksowego wykonania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania, bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 8 umowy.

7. NADZÓR AUTORSKI § 4

1. Nadzór autorski będzie pełniony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.), w sposób zgodny z umowami zawartymi przez Zamawiającego z wykonawcami robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania w zakresie wszystkich branż projektu.

2. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:

1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie

rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową (chyba, że wynikają one z gwarancji lub rękojmi),

3) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

4) opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,

Na żądanie Zamawiającego udzielenie wyjaśnień do Przedmiotu Zamówienia

ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,

6) dokonanie zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,

7) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach

instalacji i procedurach rozruchu na wezwanie Zamawiającego,

8) poprawianie błędów projektowych, likwidację kolizji między branżami lub

uzupełnienie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej – następuje w ramach rękojmi bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.

4. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest w ramach niniejszej umowy doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na buudowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe), mając na uwadze postanowienie ust 3.

Czynności nadzoru autorskiego prowadzone będą wyłącznie na wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru, a ich wykonanie  każdorazowo będzie potwierdzane przez Zamawiającego w protokole  nadzoru autorskiego i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6. Czas reakcji (tj. przyjęcia zgłoszenia oraz uzgodnienie sposobu i terminu realizacji, dogodnego dla obu stron, z punktu widzenia celu jakiemu na służyć) Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczący czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu, a w odniesieniu do czynności, o których mowa w  ust. 2 pkt 4, w ciągu trzech dni roboczych, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem zasad ustalonych w ust. 3.

7. Czynności nadzoru autorskiego, określone jako pobyt,  będą wykonywane zarówno przez wizyty na budowie, jak i nadzór bez konieczności wizyt na budowie, przy czym zamiast budowy mogą to być inne miejsca wskazane przez Zamawiającego, np. siedziba Wykonawcy,  Zamawiającego, wykonawcy lub podwykonawcy robót budowlanych, lub inne.

8. Przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego przez każdego z projektantów we wskazanym miejscu.

9. Potwierdzeniem wykonania nadzoru jest protokół nadzoru autorskiego podpisany przez Wykonawcę, wykonawcę robót budowlanych i Zamawiającego - Inspektora nadzoru inwestorskiego i ewidencjonowany w rejestrze nadzorów autorskich prowadzonym przez Zamawiającego. W przypadkach koniecznych Wykonawca dodatkowo dokona wpisu o nadzorze w Dzienniku Budowy.

§ 5

1. W przypadku zwłoki (braku reakcji) Wykonawcy stosownie do postanowień § 4 ust. 6,

Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia czynności innemu projektantowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia rozwiązań projektowych bez odrębnego wynagrodzenia.

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy administracyjnej w zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne lub których nie można uniknąć, w tym przez działania sił natury, pożary, epidemie, strajki i inne zakłócenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaże oraz polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego, sprawującego władzę administracyjną wobec Stron oraz czynności i prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 6

1. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z:

1) zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz być dostosowana do aktualnie

obowiązujących norm,

2) obowiązującym Prawem budowlanym i innymi przepisami prawa, przepisami

branżowymi w tym aktualnymi przepisami wykonawczymi,

3) najwyższą starannością oraz zawierać potwierdzenie sprawdzenia jej poprawności,

4) postanowieniami niniejszej umowy i siwz.

2. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu umowy, obowiązany jest uzyskać bez

odrębnego wynagrodzenia wszelkie konieczne i wymagane prawem dla realizacji inwestycji, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zgody, opinie itp., zgodnie z regulacją ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowiązuje się w rozwiązaniach projektowych stosować wyroby, materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883).

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu na pytania dotyczące dokumentacji projektowej i kosztorysowej skierowane przez wykonawców w trakcie prowadzonej procedury o wykonanie robót budowlanych, w formie pisemnej w terminie 2 dni od daty przekazania pytań, a w sprawach szczególnie trudnych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Strony dopuszczają porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty mailowej, z zachowaniem ustalonego terminu.

5. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich błędów, braków i nieścisłości ujawnionych zarówno na etapie realizacji, po odbiorze dokumentacji, jak i w trakcie realizacji robót budowlanych, dokonując stosownego wpisu w dzienniku budowy lub projekcie, bez odrębnego wynagrodzenia.

6. Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania technicznego opracowań projektowych wykonanych siłami własnymi i podwykonawców oraz ich sprawdzenia, zarówno w trakcie realizacji prac projektowych, jak i po ich całkowitym zakończeniu, zgodnie z regulacją ustawy Prawo budowlane.

§ 7

W przypadku wystąpienia zmiany przepisów istotnych dla wykonania umowy, Wykonawca wraz z powiadomieniem o powyższym Zamawiającego, przedkłada pisemną informację o zakresie przewidywanych zmian oraz ocenę skutków ich wprowadzenia na dokumentację projektową, koszt inwestycji lub termin realizacji inwestycji, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty przedłożenia pisemnie informacji, przekaże

Wykonawcy swoje stanowisko i wytyczne w tym zakresie.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawnienia informacji, z którymi zapoznał się w

związku z wykonywaną umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa lub w zakresie informacji podanych do publicznej wiadomości.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zadania, a w szczególności danych finansowych i projektowych.

3. Wykonawca zapewnia, iż postanowienie ust. 1 i 2 zawarte będzie we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami lub osobami zaangażowanymi w wykonywanie niniejszej umowy.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO § 9

Zamawiający zobowiązany jest do:

1) umożliwienia wstępu na budowę,

2) udostępnienia posiadanej dokumentacji technicznej i innych materiałów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej

umowy,

3) terminowego regulowania zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy

w stosunku do Wykonawcy na podstawie złożonej przez niego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami.

TERMIN WYKONANIA § 10

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie:

1) prace projektowe, nie dłużej niż ……………… dni, tj. do dnia ……………… r.

2) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji wg wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej od daty podpisania niniejszej umowy do daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie terminu przez Wykonawcę, jeżeli te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ § 11

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w zakresie i ilościach egzemplarzy wyszczególnionych w § 2 umowy, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym szczegółowy wykaz przekazywanych opracowań. Na stronie tytułowej każdego opracowania należy umieścić numer opracowania (zgodny z wykazem) i nr egzemplarza.

2. Wykonawca załączy do protokołu zdawczo-odbiorczego pisemne oświadczeniem o:

a)  wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

b)  spójności kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru z projektem.

3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o którym mowa wyżej, stanowią

integralną  część protokołu odbioru przedmiotu umowy,

4. Protokół odbioru  podpisany przez strony będzie dokumentem potwierdzającym

wykonanie określonych w § 2 dokumentacji projektowych i kosztorysowych.

5. Wykonawca zapewni sprawdzenie prac projektowych przez osobę posiadającą stosowne

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę w odpowiedniej specjalności.

6. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej jest siedziba Zamawiającego.

7. Zamawiający, po otrzymaniu przedmiotu umowy, przystąpi do jego odbioru, który zakończy się w terminie do 14 dni kalendarzowych podpisaniem protokołu przekazania i zatwierdzenia bądź nie zatwierdzenia przedmiotu umowy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji ujawnione w trakcie robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie.

8. Data zakończenia prac przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Wykonawcę jest tożsama z datą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

WYNAGRODZENIE § 12

1. Wynagrodzenie całkowite z podatkiem VAT (cena) za wykonanie całości prac będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi ……… zł (słownie: ………………) z czego:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji : …………………………….……… zł (słownie: ……………………………

Wynagrodzenie za nadzór autorski w liczbie 1 pobytów wynosi ……… zł

(słownie: ………………) w tym:

a)  Wynagrodzenie za 1 pobyt wynoszące ….. zł (słownie: …), po ………………

zł brutto/1 pobyt (bez dojazdu).

b) Wynagrodzenie za 1 dojazd tam i  z powrotem wynosi ……. zł (słownie:

…………………..), po …… zł brutto / 1 dojazd tam i z powrotem

Wynagrodzenie za dojazd w obie strony Projektanta świadczącego nadzór autorski ustalone  zostało ryczałtowo i będzie wynosiło nie więcej  niż przejazd z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w obie strony. Wynagrodzenie to stosuje się także w przypadku, gdy osoba świadcząca nadzór autorski ma siedzibę w odległości większej niż wyżej określona. Jeżeli odległość jest mniejsza o co najmniej 30% -wynagrodzenie za dojazd zostanie proporcjonalnie zmniejszone.

3. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie również ograniczeniu do faktycznie wykonywanych opracowań lub czynności nadzoru autorskiego wg oferowanych cen jednostkowych.

4. Wykonawcy nie przysługują roszczenie w sprawie ewentualnie utraconego zysku z tytułu niewykonywania części prac projektowych lub nadzorów autorskich.

5. Zmiana stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, będzie skutkowała proporcjonalną zmianą ceny, o której mowa w ust. 1 od dnia obowiązywania nowej stawki podatku VAT.

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z wykonania umowy.

ROZLICZENIE § 13

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana, po zakończeniu realizacji umowy.

Płatność, o której mowa w ust. 1 nastąpi po dokonaniu odbioru prac przez Zamawiającego, na podstawie faktury VAT, wraz z załączonym podpisanym przez obie strony bez uwag, protokołem zdawczo – odbiorczym i pisemnym oświadczeniem Wykonawcy o kompletności dokumentacji.

3. Płatność za wykonane nadzory autorskie nastąpi na podstawie faktury VAT i załączonych Protokołów Nadzoru Autorskiego.

4. Fakturę należy wystawić na odbiorcę:

.

6. Faktury VAT wystawione za prace wchodzące w zakres umowy  w wysokości ustalonej

zgodnie z § 12, obejmują także wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do projektu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Płatności dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek nr: …………………. w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury (wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 2 i ust. 3) przez Zamawiającego, po dokonaniu ewentualnych potrąceń wynikających z niniejszej umowy.

8. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie określone w ust. 1

ulegnie również ograniczeniu do faktycznie wykonywanych opracowań lub czynności nadzoru autorskiego wg oferowanych cen jednostkowych.

0. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w sprawie ewentualnie utraconego zysku z tytułu niewykonywania części prac projektowych lub nadzorów autorskich.

ODWYKONAWCY § 14

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowych części zamówienia.

3. Wykonawca wykona z pomocą podwykonawców, na których zasoby powoływał się, na

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, następujący zakres przedmiotu zamówienia :

1) .......................................................................................................................... (podwykonawca, zakres, wartość)

2) ……………………………………………………………………….……… (podwykonawca, zakres, wartość)

.............................................................................................................................................. wartość razem brutto (łącznie z VAT) ..................................................................... zł

Zlecenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania wskazanych osób i podwykonawców oraz ich opracowania projektowe i/lub kosztorysowe na zasadach Kodeksu cywilnego, przede wszystkim pod względem terminów wykonania zleconych im opracowań, wysokości wynagrodzenia zgodnego ze złożoną ofertą oraz prawnej odpowiedzialności za wady wykonanych przez nich opracowań na zasadach określonych w niniejszej umowie.

5. W przypadku wykonywania usług przez podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi, przy czym termin zapłaty końcowej faktury musi być krótszy o co najmniej 7 dni od terminu zapłaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zapłaty faktury Wykonawcy w przypadku płatności jednorazowej.

7. Wartość wszystkich umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości niniejszej umowy określonej w § 12 ust. 1.

UBEZPIECZENIE § 15

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące łącznie odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową na kwotę ………….. złotych (słownie: ………………. złotych).

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawia dowód opłacenia składek na ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1.

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi pozostać w mocy przez cały czas trwania umowy, aż do końcowego odbioru przedmiotu umowy.

RĘKOJMIA § 16

1. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi według zasad Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, lecz nie dłużej niż 5 lat od odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad dokumentacji projektowej i/lub kosztorysowej na każdym etapie realizacji umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może:

1) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie tego terminu i naliczy kary umowne określone w § 22, a po upływie 14 dni od wyznaczonego ponownego terminu do usunięcia wad – Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub dokonać wykonania zastępczego na koszt wykonawcy.

2) Odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dają się usunąć. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej i/lub kosztorysowej w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji.

ABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY § 17

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE § 18

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania z dokumentacji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz do rozporządzania tymi utworami na wszystkich polach eksploatacji w chwili zawarcia przedmiotowej umowy, a nadto zezwala Zamawiającemu na wykonanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do tych utworów, włącznie z przeniesieniem w/w praw na inny podmiot.

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 nastąpi z chwilą zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

3. Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad projektu.

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa i kosztorysowa wykonana w ramach niniejszej umowy jest wolna od wad prawnych, w szczególności nie narusza autorskich praw majątkowych osób trzecich.

5. Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy dodatkowo w następujący sposób:

1) jako prezentacji na konkursach i wystawach,

2) jako elementu wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych lub funduszy

Unii Europejskiej,

3) jako elementu dokumentacji procedury o wykonanie robót budowlanych

§ 19

1. W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi względem Zamawiającego jakiekolwiek

roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich i praw zależnych do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach niniejszej umowy, Wykonawca uwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, płacąc należne jej kwoty związane z naruszeniem jej praw.

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przystąpienia na swój koszt, na wezwanie Zamawiającego lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego, wynikłego z okoliczności związanych z naruszeniem praw osoby trzeciej.

ZMIANY UMOWY § 20

1. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac składających się na przedmiot zamówienia (w tym: prac projektowych lub kosztorysowych lub nadzoru autorskiego), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone o wartość tych prac.

2. Zamawiający zastrzega zmniejszenie wynagrodzenia związanego z ograniczeniem ryczałtu za dojazd w celu świadczenia nadzoru autorskiego - proporcjonalnie do odległości. Obniżenie wynagrodzenia nastąpi na zasadach określonych w  §12 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu w przypadku:

a)  wydłużenia czasu uzyskania decyzji lub uzgodnień z przyczyn nie leżących po

stronie Wykonawcy ani Zamawiającego.

b)  zmian zakresu projektowania wprowadzonego decyzjami administracyjnymi

wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych prac projektowych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy,

c)  zmiany zakresu projektowania  przez inwestora lub konieczności wykonania innych prac dodatkowych (zamiennych) może spowodować przesunięcie terminu zakończenia umowy,

pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu.

Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających jego dotrzymanie przez Wykonawcę, jeżeli te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie naruszających zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga formy pisemnej i nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę wzrostu wynagrodzenia.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany projektantów  i/ lub podwykonawców, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy i  za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, pod warunkiem, że

wskazany przez Wykonawcę projektant lub podwykonawca będzie posiadać konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia uprawnienia do projektowania oraz posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonania zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/projektanta dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca/projektant lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW § 21

1. Koordynatorem/koordynatorami w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy jest osoba/osoby: ………………………….

2. W terminie do 7 dni licząc od podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę Projektantów z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami ich uprawnień do projektowania lub/i uprawnień producenta, oraz podwykonawców.

3. Koordynatorem/koordynatorami w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest osoba/osoby: ………………………….

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 3 nie stanowi zmiany umowy, a wymaga powiadomienia Strony o zmianie.

KARY UMOWNE

§ 22

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowo-

kosztorysowej – 1,0% ceny wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad – 1,0% ceny wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od następującego dnia po upływie terminu określonego do usunięcia wad,

3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu nadzoru – 1,0% wartości nadzoru wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

4) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi – 1,0% ceny wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

2. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%  wartości całkowitej ceny  wskazanej w § 12 ust. 1 umowy niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia, a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy.

3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania umowy przewyższających wysokość naliczonych kar umownych.

4. Zamawiający ma Prawo do kumulowania kar z kilku tytułów oraz do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych .

5. Należność wynikającą z kar umownych może odpowiednio pomniejszać wynagrodzenie Wykonawcy.

6. W przypadku utraty dofinansowania z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje zwrot przez Wykonawcę utraconego dofinansowania.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY § 23

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy:

a) jeżeli Wykonawca zostanie rozwiązany lub wszczęta będzie likwidacja Wykonawcy lub

przedsiębiorstwo Wykonawcy kończy byt prawny w inny sposób,

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w wysokości utrudniającej

realizację umowy,

c)  jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonywaniem przedmiotu umowy

tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdążył go wykonać w terminie wskazanym w § 10, Zamawiający ma prawo bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od mowy.

d) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych prac nie odpowiada obowiązującym normom i przepisom. W wymienionych przypadkach Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin 14 dni do należytego wykonania zobowiązania (świadczenia) z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy,

e) w przypadku kiedy Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy/projektanta a dotyczy to podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca i nie wykazał Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca/projektant lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy,

f) w innych przypadkach określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. a), b),  Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za prace wykonane w pozostałych przypadkach określonych w ust.1 wynagrodzenie nie przysługuje, chyba że Zamawiający zażąda wydania dotychczas wykonanego przedmiotu umowy, wtedy wynagrodzenie przysługuje  proporcjonalnie do wykonanego przedmiotu umowy.  Wydanie przedmiotu umowy nastąpi również w przypadku wcześniejszej częściowej zapłaty  przez Zamawiającego

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy, w tym wypadku, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. W przypadku określonym w ust. 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za prace wykonane do dnia powzięcia wiadomości o odstąpieniu od umowy na podstawie inwentaryzacji określającej procentowe zaawansowanie opracowania dokumentacji projektowej, co stanowi całkowite wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonane prace i wyczerpuje całość roszczeń Wykonawcy.

5. W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania projektów wybranemu przez siebie projektantowi. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykonane prace projektowe nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia odstąpienia od umowy.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa cywilnego za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie 2 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 24

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), a w zakresie autorskich praw majątkowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy.

3. Sprawy sporne wynikające na tle wykonania niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego.

§ 25

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji praw wynikających

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 26

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik nr 1: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy.

§ 27

Niniejsza umowa sporządzona została w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem – 3 egzemplarze

dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.